南通市开发区法院空调线路增容改造工程

招标文件

招  标  人：南通经济技术开发区人民法院

招标代理人：江苏建达全过程工程咨询有限公司

2023年11月14日

目     录

招标文件备案表	2

第一章 投标人须知及投标人须知前附表	3

第二章 评标办法（价格单因素）	17

第三章 建设工程施工合同	20

第四章 工程建设标准	30

第五章   投标文件格式	31

招标文件备案表

编制人：贲智涵 日 期：2023年 月 日

招标代理机构(盖章) 法定代表人(签字或盖章) 日 期：2023年 月 日

招标人(盖章) 法定代表人(签字或盖章) 日 期：2023年 月 日

# 第一章 投标人须知及投标人须知前附表

## 一、投标人须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 南通市开发区法院空调线路增容改造工程 |
| 2 | 建设地点 | 南通市开发区法院 |
| 3 | 建设规模 | 南通市开发区法院空调线路增容改造工程，约13.8万 |
| 4 | 质量标准 | 合格 |
| 5 | 工期 | 20日历天，具体时间按招标人指令执行。 |
| 6 | 资金来源 | 自筹 |
| 7 | 招标范围 | 具体详见工程量清单。 |
| 8 | 工程报价方式 | 固定单价报价 |
| 9 | 投标有效期 | 45日历天(从投标截止之日算起) |
| 10 | 投标担保金额 | 本项目不收取投标担保金 |
| 11 | 提交疑问材料 时间及方式 | 投标人如对招标文件等文件存在前后矛盾，部分条款说明不清、存在歧义、违反相关法律法规，存在限制性条款等有疑问的应在2023年11月21日17时前向招标人提出澄清要求，以电子文件形式发送至招标人指定邮箱bbenzhihan@163.com (不具单位名称，不加盖单位公章）。招标人于2023年11月23日17 时前将解答内容（若有）以电子文档上传至“南通经济技术开发区人民法院网站（http://www.netdacourt.gov.cn/）”，请各潜在投标人在“南通经济技术开发区人民法院网站（http://www.netdacourt.gov.cn/）”自行下载。 |
| 12 | 招标控制价 | 本工程招标控制价：138262.95元（含税）； |
| 13 | 招标控制价编制依据 | （1）本工程招标文件、施工图及其工程量清单； （2）《建设工程工程量清单计价规范》 (GB50500-2013)； （3）《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)； （4）《江苏省建筑与装饰工程计价定额》2014年版； （5）《江苏省建设工程费用定额》2014年版； （6）《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》苏建价【2018】298号文； （7）材料价格执行《南通建设工程造价信息》2023年第10期指导价及市场价； （8）人工工资已按江苏省住房和城乡建设厅《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价[2023]391号）； （9）其他相关政策文件等； （10）招标答疑、补充通知或澄清文件。 |
| 14 | 投标文件份数 | 纸质投标文件，正本 壹 份，副本 叁 份。 |
| 15 | 投标文件提交地点及截止时间 | 1．投标文件递交的截止时间为2023年11月27日9时30分； 2．递交地点：南通市崇川区通富南路31号南通开发区法院3楼会议室，如有变动另行通知。 |
| 16 | 开 标 | 开标时间：2023年11月27日9时30分； 开标地点：南通市崇川区通富南路31号南通开发区法院3楼会议室，如有变动另行通知。 |
| 17 | 评标委员会 | 评标委员会由招标人依法组建。 |
| 18 | 履约担保金额 | 本项目不收履约保证金 |
| 19 | 招标单位 | 招标人：南通经济技术开发区人民法院 地址：南通市崇川区通富南路31号 联系人：丁扬 联系电话：051385986285 |
| 20 | 招标代理 单位 | 招标代理机构：江苏建达全过程工程咨询有限公司 地址：南通市崇川区世纪大道58号恒隆国际B座14楼 联系人：贲智涵 电话：18051668292 电子邮箱：bbenzhihan@163.com |
| 21 | 监督管理：纪检监督电话：051385986210。 |  |

## 二、投标须知

（一）总 则

1、项目说明

1.1本招标工程说明详见投标须知前附表（以下简称“前附表”）。

1.2本项目招标依据为《中华人民共和国招标投标法》和《江苏省招标投标管理条例》等有关法律法规及规定。通过公开招标的方式择优选定施工单位。

1.3现场条件：

(1)施工现场拆迁及平整情况：以施工场地的现状为准。招标人提供的现状场地，承包人必须无条件接受。各投标人根据踏勘现场的情况自行制定相应措施，所发生的费用由各投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整。

(2) 施工用水、电：招标人施工现场提供水电接口，承包方须自行勘察现场并连接机械所用水电，所发生的费用包括水电费由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整。

(3)场内外道路：施工便道及周边维护由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整。

(4)其他：投标人应认真对现场环境进行踏勘，对施工现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，作出自己的判断结论和估价。中标后和签订合同时及施工过程中，投标人均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价的要求，施工时因场地问题引起的成本费用增加，均由投标人自行承担，结算时不予调整。

1.4承包方式说明：

工程发包范围内的包工、包料（发包人供应或发包人另行发包的除外）、包质量、包工期、包安全文明、包成品保护、包风险等。

2、投标人资格要求

2.1投标人具有独立法人资格和建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，同时具有有效安全生产许可证。

2.2拟派项目负责人资格要求：机电工程二级及以上注册建造师资质，同时具有安全生产考核合格证（B证）；且必须满足下列条件：

①项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。

②项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

注：根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》(建办市〔2021〕40号)的规定，自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。若投标人拟派项目负责人为一级建造师，则须提供符合建办市(2021)40号文件要求的电子注册证书，并应在个人签名处手写本人签名，未提供电子证书或未手写签名或手写签名与签名图像笔迹不一致的,该电子证书无效,视为项目负责人的资格不符合要求。

2.3投标人在投标文件递交截止时间当日，建筑业企业资质动态监管结果中本项目要求的资质不处于不合格状态。

2.4投标人及拟派项目负责人应具备其他要求：

①自2021年09月01日以来，企业和拟派项目负责人没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义 投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到建设等有关部门行政处罚的；

②自2022年09月01日以来，企业没有无正当理由放弃中标资格（不含项目负责人多投多中后 放弃）、不与招标人订立合同、拒不提供履约担保情形的；

③自2023年06月01日以来，企业没有因拖欠工人工资被招标项目所在地省、市、县（市、区） 建设行政主管部门通报批评的。

2.5本项目不接受联合体投标。

未尽之处详见招标文件第二章评标办法资格审查必要合格条件标准

3、投标费用

3.1本项目招标文件费300/份，在递交投标文件的同时提交给采购代理机构。

3.2投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

(二)招标文件

4、招标文件的组成

4.1招标文件包括下列内容：

第一章：投标人须知及投标人须知前附表

第二章：评标办法

第三章：建设工程施工合同

第四章：工程建设标准

第五章：投标文件格式

第六章：工程量清单

4.2除上述内容外，招标人以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

4.3投标人在投标截止时间前，应通过“南通经济技术开发区人民法院网站（http://www.netdacourt.gov.cn/）”随时查阅有关该工程招标文件的澄清、招标文件的修改(招标答疑、补遗文件)等内容。投标人查阅如有遗漏，其风险应由投标人自行承担。

5、招标文件的澄清

5.1投标人从“南通经济技术开发区人民法院网站（http://www.netdacourt.gov.cn/）”下载招标文件后应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该标书有可能被拒绝。

5.2招标人不组织集中答疑，投标人如对招标文件等文件存在前后矛盾，部分条款说明不清、存在歧义、违反相关法律法规，存在限制性条款等有疑问的应在2023年11月21 日17时前向招标人提出澄清要求，以电子文件形式发送至招标人指定邮箱：1614454577@qq.com(不具单位名称，不加盖单位公章）。招标人于2023年11月23日17时前将解答内容（若有）以电子文档上传至“南通经济技术开发区人民法院网站（http://www.netdacourt.gov.cn/）”，请各潜在投标人在“南通经济技术开发区人民法院网站（http://www.netdacourt.gov.cn/）”自行下载。

在开标截止时间前，投标人未以书面、电子文件形式提出疑问（质疑）的，视为投标人接受招标文件所注全部条款。开标后投标人再对招标文件等提出质疑或投诉的，招标人有理由不予受理，由此引起的损失由投标人自行承担。

5.3招标文件的澄清答疑将在5.2规定的时间前，在“南通经济技术开发区人民法院网站（http://www.netdacourt.gov.cn/）”向所有投标人公示，但招标人不指明澄清问题的来源。投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解均由投标人自负。

6、招标文件的修改

6.1招标文件发布后，在投标截止期前，确需对招标文件进行修改的，招标人以招标文件澄清、答疑方式，经“南通经济技术开发区人民法院网站（http://www.netdacourt.gov.cn/）”向所有投标人公示。

6.2招标人在投标截止期前对招标文件的所作澄清、答疑、修改作为招标文件的组成部分，对招标人、投标人均具有约束力。如果修改招标文件时间距投标截止时间不足3天，为保证投标人合理时间编制投标文件，招标人应合理延长递交投标文件的截止日期。

6.3本工程采用电子答疑，招标人对招标文件的所作澄清、答疑、修改均以“南通经济技术开发区人民法院网站（http://www.netdacourt.gov.cn/）”上公布的内容为准。招标文件的答疑内容前后期不一致时，以公示时间在后的文件为准。投标人应在投标截止时间前随时查看“南通经济技术开发区人民法院网站（http://www.netdacourt.gov.cn/）”中有关该工程招标文件的答疑内容。投标人因自身原因未能及时掌握上述网上公示信息，由此造成投标损失自负。

6.4根据《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动异议与投诉处理实施办法》等有关文件规定，招标文件中，存在的遗漏、错误、含义不清甚至多处表述不一致或者前后矛盾情况的，不属于异议，属于疑问，疑问应当在招标文件规定的时间内提出。

6.5异议人对涉及开标事项提出异议的，应当在开标现场以书面形式提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。开标结束后投标人不得对开标事项再提出异议。

(三) 投标文件

7、投标人应认真阅读招标文件所有内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝或者作为废标处理。

8、本工程投标文件由资格审查文件包、商务标包二部分组成，具体应包括以下内容：

8.1资格审查文件包包括内容：

（1）法定代表人身份证明书；

（2）授权委托书(如有授权)；

（3）承诺书原件（格式见第五章）；

（4）诚信承诺书原件（格式见第五章）；

（5）有效的企业法人营业执照（副本）复印件；

（6）企业资质证书（副本）复印件；

（7）企业安全生产许可证复印件；

（8）拟派项目负责人建造师注册证书及安全考核合格证书复印件；

（9）拟派项目负责人为投标企业正式人员证明材料复印件（必须提供：与投标企业签订的有效劳动合同书）。

未尽之处具体详见“评标办法”中的“资格审查必要合格条件标准”，前后矛盾的以“资格审查必要合格条件标准”为准。

8.2商务标包包括内容：

（1）投标函；

（2）已标价的工程量清单：投标总价封面、投标总价扉页、总说明、建设项目投标报价汇总表、单项工程投标报价汇总表、单位工程投标报价汇总表、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、综合单价分析表、总价措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价汇总表、计日工表、总包服务费计价表、规费、税金项目计价表承包人提供主要材料和工程设备一览表；

（3）计划投入的主要施工机械设备表、主要施工管理人员表。

注：投标单位拟派往本工程项目的组成人员，必须保证施工全过程在本项目工地工作，项目组的任何成员变动，均需得到招标人书面认可，否则招标人可视为违约。

9、招标文件提供的投标文件格式投标人必须使用。但表式可以按同样格式进行扩展。

- 10、投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，其正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。资格审查文件、商务标分开装袋密封。

11、全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其委托代理人的印鉴。

12、投标有效期

投标文件自投标截止时间起至投标须知前附表规定的时间内有效。

13、投标保证金

13.1投标人应在提交投标文件的同时，提交前附表所规定数额的投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

13.2中标人的投标保证金转为履约保证金（若不足部分按招标文件规定补齐），若中标人不与招标人订立合同的，则投标保证金不予退还并取消其中标资格。

特别提醒：

（1）本工程投标保证金的形式为转账、电汇、网银、保函、现金、本票。投标人根据企业实际情况合理选择投标保证金的缴纳形式，各类缴纳形式具有同等法律效力。

（2）保证金形式，收款人、用途、汇款人等必须符合招标文件规定，否则其投标文件不予接收。

（3）投标保证金（如采用银行转账的）必须由企业法人基本存款帐户汇出，否则其投标文件不予接收。

（4）各投标人在递交投标文件的同时需递交投标保证金或投标保证金缴纳凭证，否则其投标文件不予接收。

（5）未中标投标人的投标保证金在本工程评审结果公布后予以退还（无息）。

（6）凡出现弄虚作假现象的投标单位，投标保证金一律不予退还。

13.3投标保证金退还

13.3.1 投标人出现下列情况，其投标保证金一律不予退还。

13.3.1.1 投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

13.3.1.2投标人存在《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标中串通投标和弄虚作假行为认定处理办法（试行）》（苏建规字〔2014〕2号）第四条、第五条、第六条、第七条规定的串通投标、弄虚作假等行为的；

13.3.1.3不同投标人的投标文件，出现了评标委员会认为不应当雷同的情况（相同错误）的，且被评委认定为串标的。

13.3.2中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，并不予退还其投标保证金：

13.3.2.1放弃中标项目的；

13.3.2.2拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的；

13.3.2.3除不可抗力情况外不执行本招标文件条款的；

13.3.2.4不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

14、踏勘现场（现场勘查：王先生13912264524）

14.1投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及的现场资料。投标人承担踏勘现场发生的一切费用。

14.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

14.3经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

14.4投标人应充分考虑投标文件制作过程中的数据变化因素，检查确认投标文件内容的正确完整和对招标文件的响应程度。

14.5投标人务必进行现场踏勘。如投标人未进行现场踏勘，则视为已充分了解本项目。

(四) 投标报价

15、投标人应按第六章“工程量清单”的要求编制投标报价。

投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价。

招标文件后附的工程量清单标明的工程量清单表是投标人投标报价的共同基础。招标人提供的工程量清单，投标人应结合投标须知、投标人须知前附表、合同条款、技术标准和要求与图纸一起阅读理解。

16、投标报价方式

本工程项目采用固定单价报价方式。投标人报价时应充分考虑施工期间各类建材的市场风险。工程量的风险由招标人承担，价格风险在约定风险范围内的，由中标人承担，风险范围以外的按合同约定承担。竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成招标人要求的合同以外的零星工作或发生非中标人责任事件的工程量按现场签证确定。

17、投标报价的计价方法

按照国家统一的工程量清单计价规范，配套使用江苏省建筑与装饰、安装、市政工程计价表(以下简称江苏省计价表)、修缮定额，费用计算规则和项目指引，由招标人提供工程量数量，投标人自主报价确定工程造价的计价方式。

18．招标控制价

18.1本工程实行工程量清单招标，且编制招标控制价，招标人委托编制招标控制价。投标人的投标报价高于招标控制价的，招标人将作废标处理。

18.2招标控制价编制依据

18.2.1本工程招标文件、施工图及其工程量清单。

18.2.2 《建设工程工程量清单计价规范》 (GB50500-2013)、《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)、《江苏省建设工程清单计价项目指引》江苏省建设厅、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》2014年版、《江苏省建设工程费用定额》2014年版等国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额。

本工程执行《省住房和城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》(苏建价[2016]154号)、《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》苏建价【2018】298号文、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》苏建函价〔2019〕178号文。采用一般计税方法。

18.2.3招标控制价中的材料价格执行《南通建设工程造价信息》2023年第10期指导价及市场价。

18.2.4本工程不可竞争费用项目及其费率见下表：

| 序号 | 费用类别 | 费用名称 | 计费基数 | 安装 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 社会保障费 | A+B+C+E-D | 2.4 |
| 2 |  | 住房公积金 | A+B+C+E-D | 0.42 |
| 3 | 安全文明施工措施费 | 基本费 | A+E-D | 1.5 |
| 4 |  | 扬尘污染防治增加费 | A+E-D | / |
| 5 | 税金 | 税金 | 税前造价 | 9% |

注：1、计算基数：A为分部分项工程量清单费用，B为措施项目清单费用，C其它项目的费用，D除税工程设备费，E单价措施项目费。

2、安全文明施工措施费结算时由工程造价管理部门核定后方可计取，未经核定不得进入结算。

18.2.5其它有关费率：详见清单。

18.2.5.1措施项目费用考虑工程所在地常用的施工技术和施工方案计取。

18.2.6本项目暂列金   /  。

18.2.7招标控制价中的人工工资已按江苏省住房和城乡建设厅《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价[2023]391号）调整。

19.投标报价编制要求

19.1投标人在确定投标报价时，应考虑合同中包含的所有风险、责任、等各项费用。

19.2 投标人在投标报价时须充分考虑施工期间的市场风险、国家政策性调整等其他一切风险。

19.3投标单位踏勘现场后根据实际情况结合施工设计图纸自行考虑在报价中，结算时一律不作调整。

19.4本工程施工期间涉及环保、消防、城市卫生、市政、居委会、派出所等相关部门收取的费用，以及夜间文明施工、保护周边地下管线和架空线的安全的费用等，投标人均应综合考虑在投标报价中，竣工结算时一律不作调整。

19.5扬尘整治需符合相关主管部门的规定和要求，费用列入报价。

19.6投标人应认真踏勘施工现场，综合考虑施工机械设备、材料进出场、二次搬运等各种因素，所发生的费用需在投标报价中考虑，中标后不得以场地现状及条件为由提出额外要求和增加工程费用，招标人不再对此项费用另行签证。

19.7投标单位应充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现的阻挠施工所发生的费用，以及因类似问题引起的工期延误所发生的费用，招标人不再承担此类费用。

19.8投标人应充分了解项目现状，任何忽视或误解项目情况而导致的索赔及工期延长申请将不被批准。

19.9用于本工程的所有材料均需符合国家规定的室内环境污染规范要求。

19.10隐蔽工程进行下道工序前均需清理干净，经验收合格后进行下道工序施工。工程竣工前需做好精细化保洁工作，达到入住要求方可竣工验收。

19.11招标人推荐材料、设备品牌范围的，各投标人必须按招标文件要求报送招标人确认后方可进场。

19.12招标人未指定品牌范围的材料均由承包人在确保质量的前提下自行采购，材料价格按照国产中档及以上且符合国家标准的合格产品价格报价。发包人对材料的质量有认定权（如发包人对承包人采购的材料认定为不合格的，承包人必须重新采购，直到合格为止，由此引起的相关费用由承包人承担），施工时承包人需提供样品供发包人选择，涉及到的价格不再调整。

19.13中标人必须保护现有房屋、道路、结构物、设备、室内装修等成品，如有损坏，应按照不低于原设计标准恢复，并综合考虑在投标报价中，结算时不再另行支付其费用，如不能及时恢复，招标人有权在支付工程款时扣除相应费用。

19.14若投标单位在投标报价时擅自改变暂估价或暂列金额且评审时未被发现，结算时统一按招标文件明确暂估价或暂列金额进行调整；若擅自改变其他招标文件及清单内容且评审时未被发现，实际施工均按招标文件及清单内容执行，结算价格不予调整。

19.15本工程施工全过程贯彻执行《江苏省建筑施工安全生产标准化考评实施细则》等相关规定。涉及相关费用投入，投标人在投标报价中自行考虑。

19.16在工程实施过程中，承包人必须收集齐全所有隐蔽项目（包含但不限于拆除、基层垫层面层的铺设及厚度测量等）的影像视频资料，在送审结算资料中必须一并提交。所有签证资料必须附有详细影像彩色照片，所摄照片必须有可参照性。如影像资料未能反映清单、签证等列明的工作内容则结算时该项内容不予认可。

19.17根据建筑工人实名制等相关要求，各投标单位应充分考虑相关费用，包含在投标报价中，结算时不予调整。

19.18投标人在报价时应必须充分考虑招标人对主要材料设备等品牌的相关要求。

19.19安全文明施工：做到工完场清，确保施工现场干净整洁。防尘降噪措施到位，不得影响企业办公和交通畅通。

19.20其他未尽事宜在书面答疑中明确。

(五) 投标文件的密封和递交

20、投标文件的密封与标志

20.1投标文件的资格审查文件、商务标须分别单独装订成册分别密封。

20.2资格审查文件，壹式 肆 份(其中正本 壹 份，副本 叁份，并分别标注“正本”或“副本”字样）；商务标，壹式 肆 份(其中正本 壹 份，副本 叁份，并分别标注“正本”或“副本”字样）。

20.3资格审查文件应装订成册，统一密封包装，并在封袋上加盖投标人单位公章和法定代表人章，另须在封袋上标明“资格审查文件”同时还要写明招标人名称、项目名称及投标人名称。如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

20.4商务标文件应装订成册，统一密封包装，并在封袋上加盖投标人单位公章和法定代表人章，另须在封袋上标明 “商务标”同时还要写明招标人名称、项目名称及投标人名称。如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

20.5投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

20.6投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并退还给投标人。

21、投标文件的递交

21.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标文件递交截止时间之前完成投标文件的递交。

21.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

22、投标文件的修改与撤回

投标截止时间之前，投标人可对所递交投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志（在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间）和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

(六) 开标、评标、定标

23、本工程评标、定标办法采用下列 23.1 种方式

23.1价格单因素评标办法

23.2含施工组织设计的价格单因素评标方法

23.3综合评估法

24、招标人按本须知前附表规定的时间、地点公开开标。开标会由招标代理主持，由投标人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误签字确认后，当众启封投标文件，并公布投标文件的主要内容。

25、评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

26、评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。

27、投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决：

27.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

27.2投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

27.3投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字），企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

27.4投标人资质条件不符合国家有关规定，或者不满足招标文件规定的资格条件的；拟派的项目负责人为一级注册建造师的， 但未根据《办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》(建办市〔2021〕40 号)文件要求使用并提供电子证书的；

27.5除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格预审时不一致的（不适用于资格后审）；

27.6投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

27.7投标文件中已标价工程量清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；

27.8投标文件的已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

27.9投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

27.10投标人的投标报价超出招标文件规定范围的；

27.11同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

27.12未按招标文件要求提供投标保证金的；

27.13投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

27.14明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

27.15投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的条件的；

27.16不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

27.17以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

27.18不符合招标文件有关暗标的要求（适用于暗标评审）；

27.19资格审查文件中出现投标报价的；

27.20投标文件关键内容模糊、无法辨认的；

27.21企业资质动态监管结果处于不合格的.

28、评标、定标工作由招标人或招标代理机构组织进行。

29、投标文件的澄清

在评标过程中，评标委员会认为需要，可以书面形式要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应作出书面答复。书面答复中不得有变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。

书面答复须经投标人法定代表人或经其授权的委托代理人的签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将被视为投标文件的组成部。投标截止日后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

30、评标委员会在对实质性响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，应当按下列原则进行修正：(一)投标文件中的大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准；(二)总价金额与单价不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；(三)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

31、投标报价可以四舍五入到“元”。

32、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

（七）授予合同

33、中标人收到中标通知书后，应在30日内与招标人签订服务合同。中标人不与招标人订立合同的，投标保证金不予退还并取消其中标资格，并且，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

34、中标人须在中标通知书发出后7日内（如以保函形式递交的，则在15日内）交齐履约担保金后根据招标文件的要求签订服务合同，否则视为自动放弃中标资格处理。

35、若中标人不能按本须知第33条、34条款的规定执行，招标人将有充分的理由认为中标人放弃中标项目及签订合同的权利，并没收其投标保证金，中标人的行为给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

36、拟派项目负责人自投标之日起至工程结束，非因不可抗力影响，不更换项目负责人。

# 第二章 评标办法（价格单因素）

一、评标程序

资格符合性评审→商务标评审→确定中标人。

二、资格审查程序及办法

（一）本次资格审查采用合格制，各投标人只有满足资格审查必要合格条件后，方可参与商务标的评审。

（二）评标委员会按下表所列的资格审查必要合格条件，对各投标人递交的资格审查资料进行评审，并公布资格审查合格者名单。

资格审查必要合格条件标准

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 需提供的证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人身份证明书 | 法定代表人身份证明书 | 法定代表人身份证明书原件（格式见招标文件第五章） |
| 2 | 授权委托书（如有授权） | 授权委托书(如有授权) | 授权委托书(如有授权) 原件（格式见招标文件第五章） |
| 3 | 企业法人营业执照 | 工商行政管理部门颁发的有效的法人营业执照 | 有效的企业营业执照（副本） |
| 4 | 企业资质类别等级 | 具有建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质。 | 有效期内的企业资质证书（副本） |
| 5 | 企业安全生产许可证 | 企业具备安全产生条件，并取得安全生产许可证。 | 有效的安全生产许可证（副本） |
| 6 | 拟派项目负责人资格要求 | 1、须具备机电工程专业二级及以上注册建造师（注册单位为投标人本单位），同时具有安全生产考核合格证（B证），拟派项目负责人不得为企业法定代表人或董事长或总经理。 2、拟派项目负责人为投标企业正式人员。 | 注册建造师证书、安全生产考核合格证、拟派项目负责人与投标企业签订的有效劳动合同书。 特别提醒：如本工程投标人拟派项目负责人为一级注册建造师的，必须根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40 号）文件要求使用并提供电子证书，如未按文件要求提供电子证书，该电子证书无效，视为项目负责人的资格不符合要求。 |
| 7 | 拟派项目负责人（项目经理）无在建工程 | 项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。 | 企业法定代表人签名（或盖章）并加盖单位公章的承诺书（格式见招标文件第五章） |
| 8 | 诚信承诺书 | 无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同争议纠纷及仲裁和诉讼记录 | 格式见招标文件第五章 |
| 9 | 动态监管查询结果 | 投标人在投标文件递交截止时间当日，建筑业企业资质动态监管结果中本项目要求的资质不处于不合格状态。 | 招标代理在投标文件递交截止时间当日登录“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”，检查投标人建筑业企业资质动态监管结果中本项目要求的资质，对本项目要求的资质动态监管处于不合格状态的投标人进行截图保存，提供给评标委员会 |
| 备注：以上1-9中任何一条不符合要求的，则资格审查不通过。而且，上述序号3-6提供复印件并加盖单位公章，同时须提供原件备查，否则资格审查不通过；上述序号1、2、7、8须提供原件，且所有的原件均装订在投标文件正本中，投标文件副本中可用复印件并加盖单位公章，否则资格审查不通过。原件因年检无法带来的，须出具年检行政主管部门“年检证明”材料，否则后果自负。 |  |  |  |

三、商务标评审

只有通过资格审查的投标人，才能参加商务标的评标。

- 本项目招标控制价：138262.95 元（含税）。

（2）确定有效报价：投标人的投标报价（含税）低于招标控制价（含税）的为有效投标报价；投标报价（含税）高于或等于招标控制价（含税）的作废标处理。

（3）确定中标候选人：各有效投标报价（除税报价）最低者为第一中标候选人。若报价（除税报价）相同，则通过抽签方式随机确定中标单位（抽签者在潜在中标人中间产生）。

注：当以除税总价计算出的含税总价与投标人填报的含税总价不一致时，以除税总价进行修正含税总价，并由投标人书面确认，如投标人拒绝修正的，其投标文件作无效标处理。

四、若排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人取消排名第一的中标候选人资格后，招标人依法重新招标。

五、评标过程中出现本评标办法未尽事宜，由评标委员会根据有关法律、法规讨论并作出最终解释。

# 第三章 建设工程施工合同

合同协议书

发包人(全称)：

承包人(全称)：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就南通市开发区法院空调线路增容改造工程有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、项目概况

1.1工程名称：南通市开发区法院空调线路增容改造工程

1.2工程地点：南通市开发区法院

1.3工程内容：具体内容详见工程量清单及方案。

1.4工程承包范围：同工程内容。

二、合同工期

计划开工日期： 2023年  月  日。计划竣工日期：2023年  月  日。工期总日历天数：20天。

三、质量标准

工程质量符合   合格   标准。

四、合同价格和支付方式

4.1合同价格为：

人民币（大写）        (¥      元)；其中不含税金额    元，税金     元；费用包含包括完成项目需求的全部材料费、机械费、人工服务费、手续费、管理费、税金、利润等全部费用。

4.2支付方式

工程竣工验收合格后一周内支付合同价的70%；审计完成后一周内一次性付清剩余尾款。

每次付款前开具全额增值税专用发票。

承包人必须保证发包人支付的工程款项全部用于本工程的建设,确保农民工工资支付及时，如因承包人不按时支付民工工资产生任何纠纷、上访、事故、影响正常办公等，均由承包人承担全部责任和赔偿，发包人暂停支付工程款，耽误的工期不顺延，剩余的工程款将优先支付承包人农民工工资。

4.3履约担保

承包人提供履约担保的形式、金额及期限：转账或保函。中标人须在中标通知书发出后7日内（如以保函形式递交的，则在15日内）交齐履约担保金后根据招标文件的要求签订服务合同，否则视为自动放弃中标资格，且投标保证金不予退还。

本项目不收取履约保证金。

五、结算方式

5.1、本工程为固定单价合同。按投标报价书固定单价计算，数量按实结算，材料价格不因市场变化而变化。

5.2工程变更及合同价款调整：

5.2.1承包人应严格按照本合同约定进行工程施工。未经发包人书面同意，承包人不得擅自对本合同约定的工程设计进行变更。发包人对承包人未经发包人书面确认的超过双方约定而增加的工程量和因非发包人原因造成返工的工作项目及工程量，不予计量。

5.2.2工程变更引起的合同价款调整：

本合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；合同中没有适用或类似于变更工程的价格，按本招标文件招标控制价的计价方法提出，并按投标报价相对招标控制价的下浮率下浮[承包人报价下浮率=（1-中标价/招标控制价）×100%，下浮率的计算需扣除暂列金额等不可竞争费及其相应的规费和税金]。

5.2.3本工程所有措施项目费一次性包定，结算时不作调整。

六、材料与设备

6.1承包人供应的材料和设备，必须按有关规定提供相应的出厂证明、合格证、质保书、化验检测报告等，并负责对国家（或地方）规范、强制性条文规定的材料性能到发包人指定的检测机构进行施工前或施工后的检测，同时对材料数量、规格、质量由发包人现场工程师验收合格后方可进入施工现场使用。由发包人指定工程质量检测机构进行检测，检测费用包含在合同价中。

6.2发包人有权对承包人提供的材料和设备进行抽检，对不符合设计要求及验收规范的材料和设备，有权终止使用，发生的一切损失和费用由承包人承担，由此延误的工期不予顺延。

6.4发包人对材料的决定或认可并不解除承包人应负的质量、工期的责任，也不免除承包人对材料应负的责任。承包人采购的材料与规范要求不符时，承包人应按发包人要求的时间运出施工场地。重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

6.5承包人应对所有进场材料按有关规定进行严格把关，如因材料出现的质量和安全事故由承包人负全责，并赔偿相应损失。

6.6承包人投标书中的承包人供应材料一览表中未注明所报品牌，发包人可指定使用可选品牌中的任一种品牌，承包人不得提出调整价差等费用要求。

七、双方职责

7.1发包人的责任和义务

7.1.1发包人联系人;           联系电话：

7.1.2 发包人应按本合同约定向承包人支付合同价款。

7.1.3开工前发包人应向承包人进行现场情况交底，提供施工场地，协助承包人办理施工人员进场施工的相关手续。

7.1.4发包人应向承包人介绍有关管理规定、注意事项及相关要求。

7.1.5发包人负责对工程施工进度和施工质量进行全过程监督、验收。

7.1.6发包人负责施工现场及周边环境的总体协调工作。

7.1.7其他发包人职责：         /   。

7.2承包人的责任和义务

7.2.1承包人联系人;           联系电话：

7.2.2承包人应遵守国家及地方政府关于承包工程所需资质和技术能力的有关规定。

7.2.3承包人声明并确认已对与本合同工程范围相关的所有资料进行了充分研究，并已对施工现场进行了全面考察，因此在进行工程价格报价及编制施工方案时承包人对所有可能的影响因素予以了全面、充分的考虑。

7.2.4承包人应根据提升方案和国家的施工验收规范以及相关专业规程、规定进行施工，作好工程自检工作及施工原始记录的收集、整理工作，确保工程质量。

7.2.5承包人保证其所提供或使用的用于工程的材料、设备符合国家标准，如本合同约定的标准高于国家标准的，则应符合本合同约定的标准。承包人使用替代材料或设备的，须经发包人确认后并书面同意，该等替代材料或设备应不低于原材料或设备的功能、质量标准并应能够符合本工程的要求。

7.2.6承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，制定安全生产施工措施，严格按安全标准组织施工。承包人应负责相关施工人员的人身安全，自行办理所属现场人员生命财产和机械设备的保险并支付保险费用。承包人在施工过程中造成工伤等事故或者侵犯他人人身或财产权益的，概由承包人负责。

7.2.7承包人在工程施工及维护期间，服从开发区法院的物业管理。施工中负责保障法院的环境与工程成品、发包人留存设备和家具的保护。已竣工工程未通过验收、交付发包人使用之前，承包人应做好工程成品和工程现场的全部安全，与此相关的风险由承包人承担。

7.2.8承包人应自行承担费用负责施工现场的垃圾清运，装修垃圾应集中堆放，及时外运。在竣工验收前所有的垃圾必须清理干净，方可验收。

7.2.9施工用水、电相关费用由投标人自行承担。施工水源、电源与本项目物业管理单位对接并服从招标人及物业管理。

八、违约与赔偿

8.1发包人违约责任：

如发包人未照本合同规定支付款项时，应从最迟付款日的次日起，每日向承包人偿付逾期付款部分总值的千分之二的违约金。此项违约金额以逾期付款部分总值的百分之五为限度。

8.2承包人违约责任：

8.2.1如承包人未能如期竣工，则每逾期一日应向发包人支付违约金  500  元。工期延误超过  7  日的，发包人有权解除合同，在收到发包人的书面解除通知之日起  2  日内，承包人应无条件将人员、设备撤离施工现场，承包人已完成的装修工程成果无偿归发包人所有，同时承包人还应返还发包人已支付的全部合同价款并应向发包人支付合同总金额的  10  %作为违约金。

8.2.2发包人对承包人工程质量验收不合格（包括室内空气质量不合格）的，承包人应按下述规定进行返工修理、综合治理和赔付：

1、对工程质量不合格的部位，承包人应在发包人指定的期限内彻底返工修理，并承担返工所需的一切费用，因返工造成工程的延期交付按工期延误处理。

2、对室内空气质量不合格，承包人应在发包人指定的期限内进行综合治理，并承担治理所需的一切费用，因治理造成工程的延期交付按工期延误处理。

3、承包人未在发包人指定的期限内完成上述第1、2项规定的返工、治理工作，或者承包人经返工、治理后经发包人验收仍不合格的，发包人有权解除合同，承包人应无条件将人员、设备撤离施工现场，承包人已完成的装修工程成果无偿归属发包人所有，同时承包人还应返还发包人已支付的全部合同价款，向发包人支付合同总金额 10  %的违约金，并应赔偿发包人遭受的实际损失。

8.2.3承包人在施工中应严格执行施工规范、质量标准、安全操作规程、防火规定，安全、保质、按期完成本合同约定的工程内容。如因管理不善而导致发包人发生损失，承包人应赔偿发包人的实际损失。

8.2.4如承包人存在违反本合同约定的其他情形，承包人应在发包人指定的期限内更正，并应向发包人支付合同总金额的 10 %作为违约金；若承包人在发包人指定的期限内仍未更正且致使合同目的无法实现的，发包人有权解除合同，承包人应无条件将人员、设备撤离施工现场，承包人已完成的装修工程成果无偿归属发包人所有，同时承包人还应在收到发包人的书面解除通知之日起 30 日内返还发包人已支付全部价款并应赔偿发包人遭受的实际损失。

九、保密

没有对方事先书面同意，另一方不得将由对方或对方代表提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

十、不可抗力

8.1不可抗力是指不能预见、不能避免或不能克服的客观事件，包括但不限于自然灾害如火灾、洪水、台风、地震、爆炸、雷电等以及社会事件如战争、动乱、政府管制、国家政策的突然变动和罢工等。

8.2发生不可抗力的一方应立即通知对方，并在十四天内提供不可抗力的详情和有关证明文件送交对方。

8.3发生不可抗力事件时，双方应协商以寻找一个合理的解决方法，并尽一切努力减轻不可抗力产生的后果。

8.4如不可抗力事件持续三十日时，甲乙双方应友好协商解决本合同是否继续履行或终止的问题。

十一、其他

10.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

10.2本合同共肆份，双方各执贰份。

发包人：  (公章)                        承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：              法定代表人或其委托代理人：

（签字）                               （签字）

组织机构代码：                         组织机构代码：

地  址：                               地  址：

开户银行：                              开户银行：

账  号：                                账  号：

附件1

工程质量保修书

发包人：

承包人：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对南通市开发区法院空调线路增容改造工程签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括本工程施工合同所包含的所有内容，以及双方约定的其他项目。

二、质量保修期

1.根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

（1）地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年；

（3）装修工程为 2年；

（4）电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

（5）供热与供冷系统为 2  个采暖期、供冷期；

（6）住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2  年；

（7）其他项目保修期限约定如下： 2   年

2.质量保修期从工程实际竣工验收通过并交付之日算起。

三、质量保修责任

3.1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

3.2.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

3.4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

4.保修费用

4.1.保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

4.2 工程质量保修金为结算审定价的3%，保修费从工程质量保修金内扣除。

5.其他

5.1.双方约定的其他工程质量保修事项：

（1）工程保修期内，承包人委托一名代表专职处理本工程的维修工作。

（2）本合同约定的质量保修金银行利率为0。

（3）承包人实施工程质量保修须遵守有关规定。

（4）因承包人未能及时履行保修责任引起发包人的一切损失，均由承包人承担，发生的保修费用由发包人从保修金中抵扣。不足部分，由承包人承担。

5.2.本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                     承包人（公章）

法定代表人：                        法定代表人：

年    月    日

附件2：

建设工程廉政责任书

发包人：

承包人：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人：               (公章)         承包人：              (公章)

法定地址：                            法定地址：

法定代表人或其                        法定代表人或其

委托代理人：           (签字)         委托代理人：          (签字)

电话：                                电话：

传真：                                传真：

电子邮箱：                            电子邮箱：

开户银行：                            开户银行：

帐号：                                帐号：

邮政编码：                            邮政编码：

- 第四章 工程建设标准

一、工程采用的计价规范

一、工程采用的计价规范

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500—2013）及9本工程量计算规范；

2、2014年版《江苏省建筑与装饰工程计价定额》；

3、《江苏省施工机械台班费用定额》

二、本工程对施工工艺的特殊要求

1、施工期间要注意周边环境，尽量避免或减少对周围居民生活的影响。

2、冬、雨季施工要采取相应的保证措施。

3、工程的主要部位和特殊要求由建设、设计、监理三方讨论后以书面形式通知施工单位实施。

# 第五章   投标文件格式

（封面）

（项目名称）

投标书

（资格审查文件包/商务标包）

投标人：                                (盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人：              (签字或盖章)

日   期：        年      月     日

- 第一部分  资格审查文件包

目     录

| 序号 | 材料明细 | 是否符合（打√） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人身份证明书 |  |
| 2 | 授权委托书（如有授权） |  |
| 3 | 有效的企业法人营业执照（副本） |  |
| 4 | 有效的企业资质证书 |  |
| 5 | 有效的安全生产许可证 |  |
| 6 | 拟派项目负责人资格要求 |  |
| 7 | 承诺书 |  |
| 8 | 诚信承诺书 |  |
| 9 | 投标人认为其他必要的材料 |  |

法定代表人或其委托人签字：                                （单位盖章）

注：以上表格由投标单位填写。

- 一、法定代表人身份证明

投标人单位名称：

投标人单位性质：

投标人单位地址：

成立时间：     年     月     日

经营期限：

姓名：             性别：

年龄：             职务：

系：                              (投标人单位名称)的法定代表人。

法定代表人联系电话：

特此证明。

法定代表人身份证复印件贴于此处，并加盖单位公章，否则该证明无效。

投标人：                 (盖单位章)

日   期：        年      月      日

- 二、授权委托书

本授权委托书声明：本人           (姓名)系                       (投标人单位名称)的法定代表人，现委托        (姓名)（身份证号：                   ）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改        （项目名称）施工投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

授权委托人联系电话：

代理人无转委托权。

代理人：           性别：                年龄：

代理人单位：                    部门：              职务：

投标人：                       (盖单位章)

法定代表人：                       (签字或印章)

法定代表授权委托人身份证复印件贴于此处，并加盖单位公章，否则该证明无效。

日期：         年       月      日

备注：若系投标人的法定代表人亲自参与本项目投标的一切活动，并签署投标文件，则无需此授权书。

三、拟派往本招标工程项目负责人简历表

投标人名称

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  |  | 担任项目负责人 年限 |  |  |  |  |
| 项目负责人资格证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 | 建设规模 |  |  | 开、竣工日期 |  |  | 在建或已完 |  | 工程质量 |  |

四、承诺书

（招标人）：

我公司参加贵公司的                       工程（以下简称“本工程”）施工投标活动。现我公司慎重承诺：

我方申请参与你方                 （项目名称） 工程（以下简称“本工程”）的施工投标，拟派项目负责人为               ，注册证号为                ，现我方向你方郑重承诺：拟派项目负责人无在建工程，如果我方经本工程评标委员会评定为中标候选人，在公示期间被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认拟派项目负责人有在建工程，且不符合江苏省建设厅“苏建规字（2017）1号”《关于改革和完善房屋建筑和市政基础设施工程招标投标制度的实施意见》附件二《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标资格审查办法》第十条第五款的规定，那么取消我方中标候选人资格，并且投标保证金不予退还。

对违反承诺内容所引发的一切后果，我单位愿负法律责任。

投标申请人(盖公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

日期：        年    月    日

- 五、诚信承诺书

：

我方参加你方的（以下简称“本工程”）的投标，现我方法定代表人向你方慎重承诺：

1、我方拟派项目负责人未同时在两个或两个以上单位受聘或者执业:（1）未同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；（2）未将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。

2、我方保证自投标之日起至工程结束（若中标），非因不可抗力影响，不更换项目负责人。

3、我单位参与本工程投标，提交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。证件及有关附件是真实的，复印件与原件是一致的。绝无借资质、挂靠、提供虚假材料等违规现象。

4、我单位不参与任何串标围标等违法活动。

5、我单位遵守国家廉政相关规定，无失信、行贿等不良行为。

6、我方企业财务和经营状况良好，具备履行合同能力；未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同争议纠纷及仲裁和诉讼记录。

7、招标文件限定的投标时间完全可以满足我方的正常投标。

8、我方对招标文件的所有内容均已充分理解。

9.若我单位未能兑现以上承诺，愿意接受投标保证金不予退还的处理，并愿意接受业主和监管部门的处罚。对违反承诺内容所引发的一切责任与后果，我单位愿意承担。

投标人(盖单位公章)：

法定代表人或其代理人(签字或盖章)：

日期：年月日

第二部分  商务标包

- 一、投标函

：

(一)根据已收到的                     (工程名称)工程的招标文件，我方经仔细研究招标文件全部内容并对现场进行踏勘后，愿遵守《中华人民共和国招标投标法》等有关法律文件的规定，并愿以人民币                (大写)（¥                元（小写））的总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程，修补工程中的任何缺陷。

(二) 我方保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并保证在工期      日历天内竣工并移交整个工程及相关资料。

(三) 我方保证本工程质量达到               。

(四) 我方金额为人民币（大写）                    （¥            元）的投标保证金已按招标文件的要求提交。

(五) 如果我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵方签订合同，并将按照招标文件规定的时间、数额提交履约保证金和中标差额保证金。

(六) 贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人：（单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：   年   月   日

- 第六章：工程量清单

（本项目招标文件附件下载）